**АДМИНИСТРАЦИЯ** **БРАСОВСКОГО РАЙОНА**

**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« » \_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_

рп Локоть

О внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование современной

городской среды на территории муниципального

образования «Локотское городское поселение

Брасовского муниципального района Брянской области»

на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением

администрации Брасовского района от 30 ноября 2017г. № 482

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Брасовского района № 403 от 09.10.2012г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных, долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ Брасовского района», руководствуясь Уставом Локотского городского поселения Брасовского муниципального района Брянской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Брасовского района 30 ноября 2017 года № 482 (в редакции постановлений от 28.03.2018г. № 112, от 11.10.2018г. № 399, от 29.03.2019г. № 99, от 29.11.2019г. № 436, от 23.07.2020г. № 233, от 10.09.2020г. № 285, от 19.04.2021г. № 111, от 13.09.2021г. № 290, от 06.09.2022 № 460).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Брасовского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Брасовского района С.Н. Лавокин

Утверждены

Постановлением администрации

Брасовского района

от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. № \_\_\_\_

Изменения

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области» на 2018-2024 годы» (далее- муниципальная программа)

1. Позицию паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств на реализацию муниципальной программы**: 43129,92042тыс. рублей,**  в том числе по годам:  2018 год – 5 298, 126 78 тыс. рублей,  2019 год – 7 826,312 40 тыс. рублей,  2020 год – 6 603,82651 тыс. рублей,  2021 год – 5852,03707 тыс. рублей,  2022 год – 5610,65118 тыс. рублей,  2023 год – 5522,70880 тыс. рублей  2024 год – 6416,25768 тыс. рублей  из них:  средства областного бюджета – **41247,66405** **тыс. рублей**, в том числе по годам:  2018 год – 4 999,733 17 тыс. рублей,  2019 год – 7 544, 468 97 тыс. рублей,  2020 год – 6 339, 991 63 тыс. рублей,  2021 год – 5729,02175 тыс. рублей,  2022 год – 5539,06043 тыс. рублей,  2023 год – 4743,29300 тыс. рублей,  2024 год – 6352,09510 тыс. рублей  средства местного бюджета– **1639,14942 тыс. рублей**,  в том числе по годам:  2018 год – 263, 143 85 тыс. рублей,  2019 год – 281, 843 43 тыс. рублей,  2020 год – 171,39118 тыс. рублей,  2021 год – 57,86891 тыс. рублей,  2022 год – 55,95011тыс. рублей,  2023 год – 744,78936 тыс. рублей,  2024 год – 64,16258 тыс. рублей,  внебюджетные средства – **243,10695 тыс. рублей**  в том числе по годам:  2018 год – 35,24976 тыс. рублей,  2019 год – 0,00 тыс. рублей,  2020 год – 92,44370 тыс. рублей,  2021 год – 65,14641 тыс. рублей,  2022 год – 15,64064 тыс. рублей,  2023 год – 34,62644 тыс. рублей,  2024 год - 0,00 тыс. рублей |

2. Раздел 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы формируется за счет средств областного бюджета, бюджета Локотского городского поселения Брасовского муниципального района Брянской области, внебюджетных средств и составляет **43031,14917 тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель | Источник финансирования | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области» на 2018-2024 годы» | Администрация Брасовского района | **ВСЕГО** | **5298,12678** | **7826,31240** | **6603,82651** | **5852,03707** | **5610,65118** | **5522,70880** | **6416,25768** |
| средства областного бюджета | 4999,73317 | 7544,46897 | 6339,99163 | 5729,02175 | 5539,06043 | 4743,29300 | 6352,09510 |
| средства местного бюджета | 263,14385 | 281,84343 | 171,39118 | 57,86891 | 55,95011 | 744,78936 | 64,16258 |
| внебюджетные средства | 35,24976 | 0,00 | 92,44370 | 65,14641 | 15,64064 | 34,62644 | 0,00 |

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области» на 2018-2024» годы изложить в следующей редакции:

Приложение № 2

к муниципальной программе«Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования

«Локотское городское поселение Брасовского

муниципального района Брянской области» на 2018-2024 годы»

«ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области » на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Ожидаемые непосредственные  результаты | | | | Объемы финансирования,  тыс. руб., в т.ч. | | | |
| Наименование | Ед  Ед.  изм. | Значение (по годам реализации мероприятия) | | по годам,  всего | Област-  ной бюджет | Мест-ный бюджет | Вне-бюд-  жет-ные  сред-ства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное ме-роприятие «Благо-устройство дворовых территорий Локотского городского поселения Брасовского муниципального района Брянской области» | Отдел строительства, архитектуры, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации района |  |  | 2018 год |  | 5298,12678 | 4 999, 73317 | 263, 14385 | 35,24976 |
| 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год |  | 6603,82651 | 6339,99163 | 171,39118 | 92,44370 |
| 2021 год |  | 5852,03707 | 5729,02175 | 57,86891 | 65,14641 |
| 2022 год |  | 5610,65118 | 5539,06043 | 55,95011 | 15,64064 |
| 2023 год |  | 5522,70880 | 4743,29300 | 744,78936 | 34,62644 |
| 2024 год |  | 6416,25768 | 6352,09510 | 64,16258 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Отдел строительства, архитектуры, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2018 год | 2 | 5298,12678 | 4 999, 733 17 | 263, 143 85 | 35,24976 |
| 2019 год | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 4 | 6603,82651 | 6339,99163 | 171,39118 | 92,44370 |
| 2021 год | 2 | 5852,03707 | 5729,02175 | 57,86891 | 65,14641 |
| 2022 год | 1 | 5610,65118 | 5539,06043 | 55,95011 | 15,64064 |
| 2023 год | 3 | 5522,70880 | 4743,29300 | 744,78936 | 34,62644 |
| 2024 год | 14 | 6416,25768 | 6352,09510 | 64,16258 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории» | Отдел строительства, архитектуры, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации района |  |  | 2018 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019год |  | 7826,31240 | 7544,46897 | 281,84343 | 0,00 |
| 2020 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации района | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2018 год | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019год | 1 | 7826,31240 | 7544,46897 | 281,84343 | 0,00 |
| 2020 год | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по программе: | | | | | 2018 год | 2 | 5298,12678 | 4 999, 733 17 | 263, 143 85 | 35,24976 |
| 2019 год | 1 | 7826,31240 | 7544,46897 | 281,84343 | 0,00 |
| 2020 год | 4 | 6603,82651 | 6339,99163 | 171,39118 | 92,44370 |
| 2021 год | 2 | 5852,03707 | 5729,02175 | 57,86891 | 65,14641 |
| 2022 год | 2 | 5610,65118 | 5539,06043 | 55,95011 | 15,64064 |
| 2023 год | 3 | 5522,70880 | 4743,29300 | 744,78936 | 34,62644 |
| 2024 год | 15 | 6416,25768 | 6352,09510 | 64,16258 | 0,00 |