Утверждена

постановлением администрации

Брасовского района Брянской области

от «06» апреля 2023 года №139

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области

**«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы»**

Утверждена

постановлением администрации Брасовского района

от «06» апреля 2023 г. № 139

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области «Модер­низация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Основание для разра­ботки муниципальной программы | поручение Президента Российской Федерации от 24 августа 2022 года № Пр-1483ГС |
| Ответственный испол­нитель муниципальной программы | Администрация Брасовского района Брянской области, предприятия коммунального комплекса |
| Участники муниципаль­ной программы | 1. Государственные унитарные предприятия Брян­ской области, владеющие объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности или ином законном основании, расположенные на территории Брянской области, подавшие заявку на участие в региональной программе и готовые к обеспечению установленных объемов софинансирования (внебюд­жетных источников), а также соблюдению плана реализации мероприятий региональной программы. 2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, владеющие объек­тами коммунальной инфраструктуры на праве собственности или ином законном основании, расположенные на территории Брянской области, подавшие заявку на участие в региональной прог­рамме и готовые к обеспечению установленных объемов софинансирования (внебюджетных источ­ников), а также соблюдению плана реализации мероприятий региональная программы. 3. Предприятия и организации жилищно-коммуналь­ного хозяйства Брянской области всех форм собст­венности, владеющие объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности или ином законном основании, расположенными на террито­рии муниципальных образований Брянской области, подавшие заявку на участие в региональной прог­рамме и готовые к обеспечению установленных объемов софинансирования (внебюджетных источ­ников), а также соблюдению плана реализации мероприятий муниципальной программы |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Брасовского района Брянской области, предприятия коммунального комплекса |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и надежности коммунальных услуг, предоставляемых населению муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области |
| Задачи муниципальной программы | модернизация объектов коммунальной инфра­структуры: капитальный ремонт, реконструкция  и строительство объектов коммунальной инфра­структуры |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение численности населения, для кото­рого улучшится качество коммунальных услуг, человек.  2. Увеличение протяженности замены инженерных сетей, км.  3. Снижение аварийности коммунальной инфра­структуры, % |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | реализация мероприятий по реконструкции, капи­тальному ремонту и строительству объектов комму­нальной инфраструктуры в период с 2023  по 2027 годы |
| Сроки реализации муниципальной программы | 1 этап: 2023 – 2024 годы;  2 этап: 2025 – 2027 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования 1 этапа составляет  4,496 млн. рублей, в том числе:  средства ППК «Фонд развития территорий» – 3,252 млн. рублей;  средства областного бюджета – 0,287 млн. рублей;  средства местных бюджетов – 0,000 млн. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,957 млн. рублей;  объем финансирования 2023 года составляет0,000 млн. рублей, в том числе:  средства ППК «Фонд развития территорий» – 0,000 млн. рублей;  средства областного бюджета – 0,000 млн. рублей;  средства местных бюджетов – 0,000 млн. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,000 млн. рублей;  объем финансирования 2024 года составляет4,496 млн. рублей, в том числе:  средства ППК «Фонд развития территорий» – 3,252 млн. рублей;  средства областного бюджета – 0,287 млн. рублей;  средства местных бюджетов – 0,000 млн. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,957 млн. рублей;  объем финансирования 2 этапа составляет  0,000 рублей |
| Ожидаемые резуль­таты реализации муниципальной программы | ожидаемые результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении 5 «Перечень и значения целевых показателей» и составляют:  снижение протяженности ветхих инженерных сетей на 0,82 км в однотрубном исчислении;  улучшение качества коммунальных услуг для не менее 1106 человек, проживающих на территории муниципальных образований Локотское городское поселение Брасовского района Брян­ской области, подавших заявку на участие в муниципальной программе;  снижение аварийности на объектах коммуналь­ной инфраструктуры в муниципальных образова­ниях, принимающих участие в программе, на 5,94 % |

**1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения**

**программными методами**

* 1. Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области включает в себя:

87 многоквартирных домов (69642,26 кв. м);

7 котельных;

7,58 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении;

236,64 км водопроводных сетей;

86 водозаборных узлов;

9,7 км канализационных сетей;

77 артезианских скважин;

88,9 км электрических сетей различного класса напряжения.

1.2. Аварийность инженерной инфраструктуры систем теплоснаб­жения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к инженерным системам, ветхие объекты инженерных систем не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу их здоровью и имуществу. Граждане не могут в полной мере получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Высокий износ коммунальной инфраструктуры является источником постоянного социального напряжения, жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления, исполнительные органы государственной власти, иные органы и ведомства.

Ветхое состояние инженерных сетей приводит к частым аварийным ситуациям (инцидентам) и, как следствие, снижению качества предостав­ляемых коммунальных услуг населению муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области, порче имущества, подтоплениям территорий, просадке дорожных и тротуарных покрытий, детских площадок, загрязнению верхних слоев почвенных покровов.

Принятие постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 года №2253 «Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модерни­зацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (далее – постановление № 2253) стало фактором, позволяющим значительно ускорить темпы ликвидации ветхих объектов инженерных систем в регионе.

В рамках реализации постановления №2253 в 2023 – 2027 годах в региональную программу включаются в соответствии с заявками участников региональной программы объекты инженерной инфраструктуры: линейные объекты в объеме не менее 90 % от общего объема средств финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – ППК «Фонд развития территорий») и площадочные объекты в объеме не более 10 % от общего объема средств финансовой поддержки ППК «Фонд развития территорий».

* 1. Улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области – участников и соисполнителей региональной программы, коснется не менее 1106 человек.

Размер финансирования мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осеннее-зимнему периоду с 2017 по 2022 год на территории муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области составил 0,589 млн. рублей. Однако объем ветхих объектов инженерных систем в муниципальном образовании остается значительным.

Муниципальная программа является возможностью продолжить мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области.

Решение проблемы предоставления жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества, осуществляемое в соответствии с муниципальной программой, будет способствовать снижению социальной напряженности в муниципальном образовании Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области, повышению качества проживания граждан, снижению аварийности коммунальной инфраструктуры.

**2. Текущее состояние объектов систем коммунальной**

**инфраструктуры муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области**

2.1. В соответствии с планом мероприятий к отопительному сезону на территории муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области ведется работа по подготовке: 7 котель­ных, тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 7,58 км; водопроводных сетей - 236,64 км; водозаборов – 86; канализационных сетей - 9,7 км; канализационных насосных станций - 2.

2.2. В период с 2017 года по 2022 год на территории муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области заменено 1,201 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 6,703 км сетей холодного водоснабжения.

В целях стабилизации ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» для поддержки предприятий жилищно-коммунального хозяйства осуществляется реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности, в целях их подготовки к зиме. Для приведения инженерных сетей в нормативное состояние ежегодно на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме выделяются средства из областного бюджета для проведения капитального ремонта объектов коммунального назначения, находящихся в муници­пальной собственности. В период с 2017 по 2022 год на эти мероприятия направлено 0,589 млн. рублей, капитально отремонтировано 2 объекта.

Муниципальным образованием и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства также были предусмотрены средства в объеме 1,431 млн. рублей. На указанные средства проведена реконструкция сетей холодного водоснабжения.

Согласно мониторингу, на территории муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области остается:

0,661 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, отработавших нормативный срок эксплуатации (8,7 % от общей протяженности);

229,93 км сетей холодного водоснабжения, отработавших норма­тивный срок эксплуатации (80,0 % от общей протяженности);

9,7 км сетей водоотведения, отработавших нормативный срок эксплуатации (85,0% от общей протяженности).

Работа по модернизации существующих и строительству новых объектов коммунальной инфраструктуры продолжается. Вместе с тем для повышения качества и надежности коммунальных услуг, предостав­ляемых населению, и снижения аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры всех форм собственности, имеющих высокий уровень износа, необходимо осуществление капитальных вложений на сумму более   
5,740 тыс. рублей.

**3. Цели и задачи муниципальной программы**

3.1. Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности коммунальных услуг, предоставляемых населению муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области.

Для достижения цели муниципальной программы решаются следующие задачи:

привлечение финансовой поддержки за счет средств ППК «Фонд развития территорий»;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения модернизации коммунальной инфраструктуры;

проведение мероприятий по строительству, реконструкции и капиталь­ному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в целях улучшения их характеристик и эксплуатационных свойств.

3.2. Финансовое и организационное обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с 2023 по 2027 годы предоставляется при условии того, что государственные унитарные предприятия Брянской области, владеющие объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности или ином законном основании, расположенные на территории Брянской области, вошедшие в региональную программу, и органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, подавшие заявку на участие в региональной программе, обеспечивают выполнение плана реализации муниципальной программы, изложенного в приложении 4 к муниципальной программе.

**4. Срок реализации муниципальной программы**

Муниципальную программу планируется реализовать в течение 2023 – 2027 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этапы реализации муниципальной программы | | |
| Этап 2023 – 2024 гг. | | |
| 1. | Утверждение муниципальной программы муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы» | до 30.04.2023 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации (смет), получение положительного заключе­ния государственной экспертизы на проект­ную документацию (положительного заклю­чения государственной экспертизы о досто­верности сметной стоимости модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в случае, если экспертиза проектной докумен­тации объекта инфраструктуры не является обязательной в соответствии с законодатель­ством о градостроительной деятельности) | для объектов, реализуемых  в 2023 году, –  до 30.06.2023;  для объектов, реализуемых  в 2024 году, –  до 30.06.2023г. |
| 3. | Реализация мероприятий, утвержденных муниципальной программой | 2023 – 2024 годы |
| 4. | Актуализация проектно-сметной докумен­тации, получение положительного заключе­ния государственной экспертизы на проект­ную документацию (положительного заклю­чения государственной экспертизы о досто­верности сметной стоимости модернизации объектов коммунальной инфраструктуры)\* | 2023 – 2024 годы |
| 5. | Проведение корректировки муниципальной программы в части актуализации стоимости работ, включенных в проектно-сметную документацию, и получения положительного заключения государственной экспертизы  на проектную документацию (положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости модерни­зации объектов коммунальной инфраструк­туры). Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области на основании письма органа местного самоуправления администрации Брасовского района, подавшего заявку на участие в региональной программе, готовит и направляет в ППК «Фонд развития территорий» пояснительную записку  с обоснованием такой корректировки  (в случае необходимости)\* | 2023 – 2024 годы |
| 6. | Корректировка муниципальной программы в случае проведения дополнительных объемов работ, распределения лимитов предоставления финансовой поддержки Брянской области за счет средств ППК «Фонд развития территорий» на 2025 – 2027 годы\* | 2023 – 2024 годы |
| 7. | Подготовка и направление в ППК «Фонд развития территорий» предложений  о необходимости проведения дополни­тельных объемов работ\*\* | 2023 – 2024 годы |
| Этап 2025 – 2027 гг. | | |
| 1. | Реализация мероприятий, утвержденных муниципальной программой | 2025 – 2027 годы |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации (смет), получение положительного заключе­ния государственной экспертизы на проект­ную документацию (положительного заклю­чения государственной экспертизы о досто­верности сметной стоимости модернизации объектов коммунальной инфраструктуры) | 2025 – 2027 годы |
| 3. | Актуализация проектно-сметной докумен­тации, получение положительного заключе­ния государственной экспертизы на проект­ную документацию (положительного заклю­чения государственной экспертизы о досто­верности сметной стоимости модернизации объектов коммунальной инфраструктуры) | 2025 – 2027 годы |
| 4. | Проведения корректировки муниципальной программы в части актуализации стоимости работ, включенных в проектно-сметную документацию, и получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (положитель­ного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости модерни­зации объектов коммунальной инфраструк­туры). Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области на основании письма органа местного самоуправления администрации Брасовского района , подавшего заявку на участие в региональной программе, готовит и направляет в ППК «Фонд развития территорий» пояснительную записку  с обоснованием такой корректировки  (в случае необходимости)\* | 2025 – 2027 годы |
| 5. | Корректировка муниципальной программы  в случае проведения дополнительных объемов работ, распределения лимитов предоставления финансовой поддержки Брянской области за счет средств ППК «Фонд развития территорий» на 2025 – 2027 годы\* | 2025 – 2027 годы |
| 6. | Подготовка и направление в ППК «Фонд развития территорий» предложений о необхо­димости проведения дополнительных объемов работ\*\* | 2025 – 2027 годы |

\*При наличии согласования ППК «Фонд развития территорий».

\*\*При соблюдении методических рекомендаций по подготовке муниципальной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

**5. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, и объемы финансирования**

**муниципальной программы**

5.1. Общий объем финансовых средств муниципальной программы формируются за счет средств ППК «Фонд развития территорий», областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.

Областной бюджет, бюджеты муниципальных образований и внебюд­жетные источники обеспечивают долевое финансирование в объеме, необходимом для реализации муниципальной программы.

5.2. Объем средств областного бюджета и (или) местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы определяется в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

5.3. Минимальный объем средств внебюджетных источников направля­емых на реализацию мероприятий муниципальной программы, определен в размере не менее 20 процентов от суммы средств финансовой поддержки ППК «Фонд развития территорий», областного бюджета и (или) местного бюджета.

5.4. Муниципальной программой предусмотрено полное или частичное замещение средствами местного бюджета минимального объема средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы либо полное или частичное замещение внебюджетными средствами средств областного бюджета и (или) местного бюджета.

5.5. Объем финансирования муниципальной программы ППК «Фонд развития территорий» определен на основании распределения лимитов предоставления финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств ППК «Фонд развития территорий» на модерни­зацию систем коммунальной инфраструктуры, утвержденного Президиумом (Штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации (протокол от 22 декабря 2022 года № 88), и составляет 4,496 млн. рублей (2023 год – 0,000 млн. рублей, 2024 год – 4,496 млн. рублей).

5.6. Общий объем финансирования программы составляет 1 4,496 млн. рублей, в том числе:

средства ППК «Фонд развития территорий» – 4,496 млн. рублей;

средства областного бюджета – 0,287 млн. рублей;

средства местных бюджетов – 0,000 млн. рублей;

средства внебюджетных источников – 0,957 млн. рублей.

Объем финансирования мероприятий программы 2024 года составляет4,496 млн. рублей, в том числе:

средства ППК «Фонд развития территорий» – 4,496 млн. рублей;

средства областного бюджета – 0,287 млн. рублей;

средства местных бюджетов – 0,000 млн. рублей;

средства внебюджетных источников – 0,957 млн. рублей.

5.7. Объемы финансовых средств муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению.

5.8. Предельная стоимость мероприятий муниципальной программы определена на основании предварительного расчета стоимости с исполь­зованием сметных норм, стоимости проектов-аналогов, укрупненных нормативов цены строительства.

5.9. Общий объем финансовых источников, направляемых на реали­зацию муниципальной программы, в отношении линейных объектов сформирован в объеме 90,05%, в отношении мероприятий по площадным объектам – в объеме 9,95%.

5.10. Минимальный объем средств внебюджетных источников, направ­ляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 22,30% от средств финансовой поддержки ППК «Фонд развития территорий».

5.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы приведено в приложении 2 к муниципальной программе.

**6. Обоснование включаемого в муниципальную программу**

**перечня мероприятий**

6.1.Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфра­структуры, включенные в муниципальную программу, соответствуют следующим критериям:

объекты отобраны по итогам инвентаризации, результаты которой размещены в АИС «Реформа ЖКХ»;

объекты имеют высокий физический износ, требуют модернизацию в приоритетном порядке;

на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих модерни­зации, наблюдается наибольшее количество аварий и инцидентов;

мероприятия муниципальной программы отвечают требованиям Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы;

реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить достижение целевых показателей;

мероприятия отвечают требованию по направлению не менее   
90 процентов средств финансовой поддержки на линейные объекты;

мероприятия отвечают требованию по сроку реализации, который не превышает двух лет.

6.2 Характеристика объектов муниципальной программы приведена в приложении 1 к муниципальной программе.

**7. Перечень и значения целевых показателей муниципальной программы**

Перечень и значения целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

**8. Динамика достижения показателей муниципальной программы**

Динамика достижения показателей муниципальной программы приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

**9. План реализации муниципальной программы**

План реализации муниципальной программы приведен в приложении 4 к муниципальной программе.

**10. Предельный объем средств финансовой поддержки, направляемый**

**на реализацию мероприятий муниципальной программы в отношении линейных объектов (в перерасчете на 1 километр линейного объекта)**

10.1. Предельный объем средств финансовой поддержки ППК «Фонд развития территорий», направляемый на реализацию мероприятий муниципальной программы в отношении линейных объектов (в перерасчете на 1 километр линейного объекта), определен в объеме не более 11 200,00 тыс. рублей.

10.2. Итоговый показатель объема средств финансовой поддержки ППК «Фонд развития территорий», направляемый на реализацию мероприятий муниципальной программы в отношении линейных объектов (в перерасчете на 0,820 км. линейного объекта), при формировании муниципальной программы составил 5,740 тыс. рублей.

**11. Информация о количестве многоквартирных домов на территории муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области, в отношении которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета**

11.1. В целях исполнения абзаца четвертого подпункта «б» пункта 8 Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы по осуществлению расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в не менее чем 90 процентов многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия муниципальной программы, планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах.

11.2. Установку коллективных (общедомовых) приборов учета планируется осуществлять за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или в рамках реализации инвестиционных и производственных программ ресурсоснабжающих организаций.

11.3. Количество многоквартирных домов, планируемых к оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета, определяется с учетом сведений ресурсоснабжающих организаций, сведений по оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)   
и планов мероприятий ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов такими приборами учета.

**12. Информация о связи с иными муниципальными программами,**

**отраслевыми государственными программами**

12.1. Муниципальная программа синхронизирована со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, государственными программами Российской Федерации и федеральными проектами «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода», «Безопасные качественные дороги», реализуемыми на территории муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области, и государственной программой «Развитие топливно-энергети­ческого комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».

12.2. Муниципальная программа разработана с учетом отраслевых государственных программ Брянской области в части мероприятий по формированию комфортной городской среды, развитию транспортных систем, программ капитального ремонта общего имущества в много­квартирных домах.

12.3. Реализация мероприятий муниципальной программы, в том числе по модернизации линейных объектов, осуществляется с учетом сроков выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, работ по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог.

**13. Механизм реализации муниципальной программы**

13.1. Основным механизмом реализации муниципальной программы является оказание государственной поддержки на модернизацию комму­нальной инфраструктуры муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области.

13.2. Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией муниципальной программы, организуется департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и администрацией Брасовского района через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций и семинаров.

13.3. В реализации муниципальной программы участвуют:

а) государственные унитарные предприятия Брянской области, владеющие объектами коммунальной инфраструктуры на праве собствен­ности или ином законном основании, расположенные на территории Брянской области, подавшие заявку на участие в региональной программе и готовые к обеспечению установленных объемов софинансирования (внебюджетных источников), а также соблюдению плана реализации мероприятий, – участники муниципальной программы;

б) органы местного самоуправления муниципальных образований Брасовского района Брянской области, владеющие объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности или ином законном основании, расположенные на территории Брянской области, подавшие заявку на участие в регио­нальной программе и готовые к обеспечению установленных объемов софинансирования (внебюджетных источников), а также соблюдению плана реализации мероприятий, – участники региональной программы;

в) предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства Брянской области всех форм собственности, владеющие объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности или ином законном основании, расположенные на территории муниципальных образований Брянской области, подавшие заявку на участие в региональной программе и готовые к обеспечению установленных объемов софинансирования (внебюджетных источников), а также соблюдению плана реализации мероприятий, – участники региональной программы;

г) органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, на территории которых в рамках региональной программы реализуются мероприятия предприятиями и организациями жилищно-коммунального хозяйства Брянской области всех форм собственности, – соисполнители региональной программы.

13.4. В целях реализации региональной программы департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области информирует органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, государственные унитарные предприятия Брянской области, предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства Брянской области всех форм собственности, владеющие объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности или ином законном основании, расположенные на территории муниципальных образований Брянской области, о возможности участия в региональной программе.

13.5. Государственные унитарные предприятия Брянской области, владеющие объектами коммунальной инфраструктуры на праве собствен­ности или ином законном основании и расположенные на территории Брянской области (участники региональной программы), администрация Брасовского района (участники и соисполнители региональной программы), предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства Брянской области всех форм собственности, владеющие объектами коммунальной инфраструктуры на праве собственности или ином законном основании, расположенные на территории муниципальных образований Брянской области (участники региональной программы), вносят предложения по включению объектов коммунальной инфраструктуры в региональную программу при условии наличия таких объектов коммунальной инфраструктуры в территориальных схемах систем теплоснабжения, централизованных системах горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации.

13.6. В случае отсутствия мероприятий региональной программы в соответствующей территориальной схеме такие мероприятия включаются в региональную программу при условии обязательств администрация Брасовского района по осуществлению актуализации соответствующих схем до окончания срока реализации соответствующего мероприятия региональной программы.

13.7. Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области берет обязательство перед ППК «Фонд развития территорий» по осуществлению актуализации соответствующих схем до окончания срока реализации соответствующего мероприятия региональной программы.

13.8. В региональную программу включаются мероприятия по строи­тельству, реконструкции систем (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации (включая отдельные объекты таких систем)), в том числе мероприятия по их капитальному ремонту.

13.9. Достоверность предоставленных органами местного самоуправ­ления сведений о состоянии (ветхости) коммунальной инфраструктуры, на основании которых департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области принимается решение о включении объектов в региональную программу, определена путем выборочной проверки данных, содержащихся в статистической отчетности, данных, имеющихся в распоряжении департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области (отчеты муниципальных образований Брянской области при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду), и данных, имеющихся в распоряжении Приокского управления Ростехнадзора по Брянской области.

13.10. Объем средств финансовой поддержки ППК «Фонд развития территорий», направляемый на реализацию мероприятий региональной программы в отношении линейных объектов, должен составлять не менее 90 процентов от общего объема средств финансовой поддержки, направляемого на реализацию мероприятий региональной программы; на мероприятия в отношении площадных объектов – не более 10 процентов от общего объема средств финансовой поддержки ППК «Фонд развития территорий».

13.11. Срок реализации мероприятий муниципальной программы не должен превышать двух лет. При выполнении работ по строительству, реконструкции в отношении объектов со сроком реализации более двух лет рекомендуется разделение проектной документации на этапы со сроком реализации каждого этапа (в том числе включая срок разработки проектной документации и ее экспертизы), не превышающим двух лет с учетом требований о достижении целевых показателей по итогам реализации каждого этапа.

13.12. Мероприятия муниципальной программы должны иметь проектную документацию объекта коммунальной инфраструктуры, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости модернизации объектов инфраструктуры в случае, если экспертиза проектной документации объекта коммунальной инфраструктуры не является обязательной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), со сроком получения такого заключения не более трех лет с момента включения мероприятия в региональную программу.

Реестр положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по мероприятиям муниципальной программы приведен в приложении 7 к муниципальной программе.

13.13. При отсутствии в отношении мероприятий муниципальной программы положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию (положительных заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости модернизации объектов инфраструктуры в случае, если экспертиза проектной документации объекта инфраструктуры не является обязательной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области при представлении в ППК «Фонд развития территорий» на согласование региональной программы одновременно направляет обязательство высшего должностного лица субъекта Российской Федерации представить в ППК «Фонд развития территорий» положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, в том числе о достоверности определения сметной стоимости модернизации, в отношении таких объектов по мероприятиям региональной программы в срок не позднее шести месяцев со дня утверждения муниципальной программы.

13.14. Государственные унитарные предприятия Брянской области, владеющие объектами коммунальной инфраструктуры на праве собствен­ности или ином законном основании и расположенные на территории Брянской области (участники региональной программы), органы местного самоуправления Брянской области (участники и соисполнители регио­нальной программы), а также предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (участники региональной программы) при принятии решения об участии в региональной программе направляют в департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области заявку и документы, перечень которых установлен департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области.

13.15. Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет перечень мероприятий и объектов, предлагаемых к включению в региональную программу, и принимает решение о возможности (необходимости) включения в регио­нальную программу.

Для утверждения заявленных мероприятий в региональной программе необходимым условием является согласование с ППК «Фонд развития территорий».

**14.** **Условия включения объектов коммунальной инфраструктуры   
в муниципальную программу**

14.1. Государственные унитарные предприятия Брянской области, владеющие объектами коммунальной инфраструктуры на праве собствен­ности или ином законном основании и расположенные на территории Брянской области (участники региональной программы), предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (участники региональной программы) и администрация Брасовского района (участники и соисполнители региональной программы), на территории которых имеются объекты коммунальной инфраструктуры, осуществляющие некачественную поставку коммунальных ресурсов населению и имеющие высокие показатели аварийности (ветхие) и подавшие заявку на участие в региональной программе, принимают обязательства по исполнению следующих условий реализации региональной программы:

а) обеспечение значения целевых показателей муниципальной программы, установленных в приложении 5 к муниципальной программе;

б) обеспечение достижения доли фактического значения индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской Федерации по итогам каждого года реализации региональной программы не менее 80% значения указанного индекса, утвержденного Правительством Российской Федерации на соответствующий год;

в) осуществление в году, следующем за годом завершения соответ­ствующих мероприятий муниципальной программы, расчетов за комму­нальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в не менее чем 90% многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия муниципальной программы;

г) обеспечение утверждения (корректировки, изменения) в отношении участников, реализующих мероприятия региональной программы, инвести­ционных программ организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и (или) организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в целях учета в указанных инвестиционных программах мероприятий региональной программы, а также по обеспечению ежегодного (с 2023 по 2027 годы) исполнения таких инвестиционных программ в объеме не менее 90% предусмотренного объема их финансирования;

д) обеспечение ежегодной фактической собираемости платежей за коммунальные услуги не менее значения среднестатистических данных по субъекту Российской Федерации за три года, предшествующих году предоставления финансовой поддержки: с 2024 года – для участников, реализующих мероприятия региональной программы, с 2026 года – для всех организаций, осуществляющих деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории субъекта Российской Федерации;

е) по обеспечению, начиная с 2023 года, своевременной полной оплаты коммунальных услуг государственными органами и учреждениями Брянской области, органами местного самоуправления муниципального образования, на территории которого планируется реализация региональной программы, и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями, а также лицами, финансовое обеспечение (возмещение) затрат которых по оплате коммунальных услуг осуществляется за счет средств бюджета Брянской области и соответствующего бюджета Локотского городского поселения Брасовского района Брянской области;

ж) наличие предварительного согласия органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), на изменение значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государ­ственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определен­ных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации);

з) наличие проектной документации объекта коммунальной инфраструктуры, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (положительного заключения государ­ственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в случае, если экспертиза проектной документации объекта коммунальной инфраструктуры не является обязательной в соответствии с законодательством о градо­строительной деятельности).

**15. Управление муниципальной программой и система организации**

**контроля за ее реализацией**

15.1. Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области:

выполняет общее руководство и координацию деятельности исполни­телей муниципальной программы;

осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы;

представляет отчеты о ходе реализации муниципальной программы в ППК «Фонд развития территорий» в сроки и по формам, установленным ППК «Фонд развития территорий».

15.2. Участники и соисполнители муниципальной программы в порядке и сроки, установленные ППК «Фонд развития территорий», и по запросам ответственного исполнителя муниципальной программы представляют в департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области информацию и отчетность о ходе реализации программных мероприятий и выполнении условий предоставления финансовой поддержки, установленных ППК «Фонд развития территорий».

15.3. По итогам завершения мероприятий муниципальной программы формируются итоговые отчеты о реализации соответствующего мероприятия.

**16. Основные параметры муниципальной программы**

Свод основных параметров муниципальной программы приведен в приложении 6 к муниципальной программе.

17. Оценка социально-экономической эффективности

муниципальной программы и ее результатов

17.1. Конечный результат реализации муниципальной программы носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является увеличение численности населения, для которого улучшается качество коммунальных услуг.

17.2. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания:

а) снижение протяженности ветхих инженерных сетей на 0,82 км в двухтрубном исчислении;

б) улучшение качества коммунальных услуг для не менее 1106 человек, проживающих на территории муниципального образо­вания Локотское городское поселение Брасовского района Брянской области, подавших заявку на участие в региональной программе;

в) снижение аварийности на объектах коммунальной инфра­структуры в муниципальном образовании, принимающих участие в программе, на 5,94%.