ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**  **БРАСОВСКОГО РАЙОНА**

**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « » марта 2021г. №

п. Локоть

Об утверждении муниципальной

программы «Чистая вода» на территории

МО Локотское городское поселение

Брасовского муниципальногорайона

Брянской области (2019-2024 годы)

В целях обеспечения населения муниципального образования Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан, в соответствии со [ст. 14](consultantplus://offline/ref=D7006C7685D737DF5B14955A0287C68344CDC2B39125FA599D4F4991FAD16A06CB1E04652BCB9275C567C049FE8BA596DA4D55AE46n009O) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", а также Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.04.2019 N 253-пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P29) «Чистая вода» на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области на (2019-2024 годы).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Брасовского района www.brasadmin.org

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Брасовского района Литвякова С.А.

Глава администрации

Брасовского района С.Н.Лавокин

ПРОЕКТ

Утверждена

постановлением

администрации Брасовского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года №\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА» на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (2019-2024 годы)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА» на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (2019-2024 годы)

1. Паспорт

муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (2019-2024 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Чистая вода" на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (2019 - 2024 годы) (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Брасовского района Брянской области |
| Соисполнители муниципальной программы | МУП "Брасововодоканал" |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение жителей Локотского городского поселения Брасовского муниципального района Брянской области качественной питьевой водой |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения Локотского городского поселения Брасовского муниципального района Брянской области;  реализация федерального проекта "Чистая вода" |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Всего – 12000,00 тыс. рублей;  в том числе:  - федеральный бюджет-11761,20 тыс. рублей;  - областной бюджет-118,80 тыс. рублей;  - местный бюджет – 120,00 тыс. рублей.  В том числе по годам реализации:  2022 год – 12000,00 тыс. рублей;  - федеральный бюджет-11761,20 тыс. рублей;  - областной бюджет-118,80 тыс. рублей;  - местный бюджет – 120,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Целевые показатели ожидаемых - конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в [приложении №3](#P587) к муниципальной программе |

**План мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** |
| Проведение оценки централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения(далее – инвентаризация объектов водоснабжения) | До 01.02.2022г. |
| Внесение сведений по инвентаризации объектов ВКХ в автоматизированную систему «Реформа ЖКХ» | До 15.03.2022г. |
| Подготовка и представление в департамент ТЭК и ЖКХ сводного отчета о проведении инвентаризации объектов водоснабжения в Брасовском районе | До 01.04.2022г. |
| Утверждение муниципальной программы «Чистая вода» на 2019-2024годы для повышения качества водоснабжения**.** | До 01.06.2021г |
| Актуализация сведений по инвентаризации объектов ВКХ в автоматизированную систему «Реформа ЖКХ» | До 01.02.2022г |
| Актуализация муниципальной программы,  - в части включения мероприятия по повышению качества водоснабжения, в рамках реализации объектов федерального проекта «Чистая вода» | До 06.02.2022г |
| Разработка ПСД на объекты муниципальной собственности в рамках программы " Чистая вода" в 2022 году | До 01.03.2022г |
| Реконструкция системы водоснабжения в рп Локоть Брасовского района Брянской области | До 23.12.2022г. |
| Разработка ПСД на объекты муниципальной собственности в рамках программы " Чистая вода" в 2022 году | До 01.03.2022г. |
| Отчет об исполнении комплекса мер («дорожная карта») по реализации муниципальной программы «Чистая вода» на 2019-2024 годы. | 2019-2024гг. |
| Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные программой, достижение повышения доли населения (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | До 2024г. |

2. Характеристика текущего состояния водоснабжения

на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области

2.1. Описание состояния водоснабжения на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (далее по тексту – МО Локотское городское поселение).

Водоснабжение населения МО Локотское городское поселение, осуществляется из подземных источников (артезианских скважин). Группы скважин "объединены" в водозаборные узлы. В настоящее время объекты водопроводно-канализационного хозяйства находятся в муниципальной собственности МО Локотское городское поселение и переданы в хозяйственное ведение МУП «Брасововодоканал».

На данный момент на территории Брасовского района водоснабжение потребителей МУП "Брасововодоканал" осуществляется от 3 (трех) централизованных систем водоснабжения (ЦСВ):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| 1 | Водозабор "Локотской" | 0,5 км от С-З окраины п. Локоть |
| 2 | Водозабор "Механизаторский" | п. Локоть ул. Механизаторов |
| 3 | Водозабор п. Каменка | п. Каменка |

В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные источники на территории МО Локотское городское поселение. На сегодняшний день МУП "Брасововодоканал" на праве хозяйственного ведения производит обслуживание 62,4 км. водопроводных сетей. Качество подаваемой воды не соответствует нормативным требованиям по показателю стронций стабильный: в воде содержание стронция от 5 до 12 мг/л при норме 7 мг/л. Скважины введены в эксплуатацию с 1971 по 1977 год. Для улучшения качества питьевой воды необходимо строительство системы водоснабжения в рп Локоть - 6 км.

2.2. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения 84,26% населения качественной питьевой водой и достижения планового показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 23,62% (6325 человек) необходимы строительство и реконструкция объектов, представленных в перечне Характеристика объектов муниципальной программы «Чистая вода» на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального район Брянской области (2019-2024 годы) [(приложение № 1 к муниципальной программе)](#P166).

2.3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов для достижения целевых показателей.

В перечень объектов вошли объекты, строительство (реконструкция) которых позволит достичь плановых значений показателей качества объектов централизованных систем водоснабжения.

2.4. Расчет бюджетной эффективности.

Показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

Пэ = Иф / Пк, где:

Иф - объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей);

Пк - плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения (процент):

Пк = (Ч2к - Ч1к) / Чобщ \* 100, где:

Ч1к - численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по состоянию на дату установления базового значения данного целевого показателя (31.12.2017);

Ч2к - численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию;

Чобщ - общая численность населения Брасовского района.

Расчет [формирования](#P799) рейтинга объектов по показателю бюджетной эффективности приведен в Приложение №6 к муниципальной программе.

Рейтинг объектов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| 1 | Строительство системы водоснабжения в п. Локоть Брасовского района Брянской области | 11761,20 | 2,88 | 840085,71 |
| Итого: | | 11761,20 | 2,88 |  |

2.5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

После реализации муниципальной программы "Чистая вода" 2019 - 2024 годы на территории МО Локотское городское поселение доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой повысится с 75,0% до 84,26%.

3. Цели и задачи муниципальной программы

3.1. Целью муниципальной программы является обеспечение населения Локотского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан, обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами;

3.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: обеспечение мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов за счет строительства новых сетей водоснабжения, водозаборных узлов, иных объектов, реконструкции; модернизация водозаборных узлов, и иных объектов централизованных систем водоснабжения;

3.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения за счет реконструкции и модернизации водозаборных узлов и иных объектов централизованных систем водоснабжения;

3.4. Снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в один этап в период 2019 - 2024 годах.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

Всего – 12000,00 тыс. рублей;

в том числе:

- федеральный бюджет – 11761,20 тыс.руб.;

- областной бюджет – 30299,89 тыс.руб.;

- местный бюджет – 1699,94 тыс.руб

в том числе по годам реализации:

2022 год - 12000,00 тыс. рублей;

в том числе:

- федеральный бюджет – 11761,20 тыс.руб.;

- областной бюджет – 30299,89 тыс.руб.;

- местный бюджет – 1699,94 тыс.руб

Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам и основным мероприятиям приведен в финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (2019-2024 годы) [приложение №2 к муниципальной программе)](#P282).

6. Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы

Динамика достижения целевых показателей муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (2019-2024 годы приведены в [приложении №3](#P587) к муниципальной программе.

Этапы реализации муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (2019-2024 годы)

приведены в приложении №4 к муниципальной программе.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (2019-2024 годы) приведен в приложении №5 к муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

утвержденной постановлением

администрации Брасовского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. №\_\_\_\_\_

Характеристика объектов муниципальной программы "Чистая

вода" на территории МОЛокотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (2019-2024годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объектная характеристика | |  |  | Финансово-экономическая характеристика | | |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | | в том числе: |  |  | Значение показателя эффектив-ности использова-ния бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффектив-ности |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | консолиди-рованный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства | |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб/% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО: Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области | | | |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 12000,00 | 11761,20 | 238,80 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 12000,00 | 11761,20 | 238,80 | 0,00 |  |  |
| 1 | Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области | Строительство системы водоснабжения в п. Локоть Брасовского района Брянской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 12 000,00 | 11 761,20 | 238,80 | 0,00 |  | 168 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 12 000,00 | 11 761,20 | 238,80 | 0,00 |  |  |

\

Приложение №2

к муниципальной программе

утвержденной постановлением

администрации Брасовского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. №\_\_\_\_\_

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

"Чистая вода" на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (2019-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | | Объем средств на реализацию программных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |  |
| За период реализации программы: | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |  |
|  |
| ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |  | |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |  | |
| ИТОГО: Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области | | | Общая стоимость | | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 11761,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11761,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| БС | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| МБ | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области | Строительство системы водоснабжения в п. Локоть Брасовского района Брянской области | Общая стоимость | | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 11 761,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 761,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| БС | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| МБ | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |

Приложение №3

к муниципальной программе

утвержденной постановлением

администрации Брасовского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. №\_\_\_\_

Динамика достижения целевых показателей муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (2019-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
|  |  |  | человек | % | % | % | % | % | | % | | % | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | |
| **Доля населения Локотского городского поселения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 86,16%** | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **88,92** | |
| ИТОГО: Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области | | | 351 | **2,76** | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 2,39 | | 0,00 | | 0,000 | |
| 1 | Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области | Строительство системы водоснабжения в п. Локоть Брасовского района Брянской области | 351 | 2,76 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,39 | | 0,000 | | 0,000 | |

Приложение №4

к муниципальной программе

утвержденной постановлением

администрации Брасовского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. №\_\_\_\_

Этапы реализации муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (2019-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области | Строительство системы водоснабжения в п. Локоть Брасовского района Брянской области | строительство |  | 02.2021 | 04.2021 | 03.2022 | 12.2022 |

Приложение №5

к муниципальной программе

утвержденной постановлением

администрации Брасовского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. №\_\_\_\_\_

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий

муниципальной программы "Чистая вода" на территории МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области (2019-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | | Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| ОПФ | Наименование | рублей/м3 | рублей/м3 | рублей/м3 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области | Строительство системы водоснабжения в п. Локоть Брасовского района Брянской области | МУП | «Брасововодоканал» | 22,32/23,13 | 23,13/23,79 | 0,67 | 2,8 |  |

Приложение №6

к муниципальной программе

утвержденной постановлением

администрации Брасовского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. №\_\_\_\_

Формирование рейтинга объектов

по показателю бюджетной эффективности

Субъект: МО Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области.

Общая численность населения: 10955 человек.

Численность населения, обеспеченного качественным питьевым водоснабжением из ЦСВ: 9439 человек.

1 объект программы:

Объект №1 улучшит качество питьевой воды из ЦСВ для 351 чел.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Условное обозначение | Наименование МО | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, млн. руб. [<3>](#P865) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объект №1 | Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области | Строительство системы водоснабжения в п. Локоть Брасовского района Брянской области | 11,7612 |

Расчет показателя увеличения (прироста) доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ, приведенного к общей численности населения, обеспеченного питьевой водой:

для 1 объекта: D1 = 351 / 10955 чел. \* 100 = 3,20%;

Значение показателя бюджетной эффективности:

Э1 = 11,7612 млн. руб. / 3,20 % = 3,6753 млн. руб. на 1%.

Ранжирование по показателю бюджетной эффективности:

3,6753 млн. руб. / 1% - 1 место (наиболее эффективное вложение бюджетных средств);

Рейтинговая таблица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, млн. руб. | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ, % | Значение показателя бюджетной эффективности, млн. рублей % |
| 1 место | объект N 1 | 11,7612 | 2,76 | 4,0837 |
| Итого: |  | 11,7612 <4> | 2,76 <5> |  |

--------------------------------

<1> - значение из отчета по результатам инвентаризации систем водоснабжения (форма ЧВ-02 "Потребитель", графа 7, строка субъекта (МО) Российской Федерации);

<2> - численность населения обеспеченного некачественной питьевой водой из ЦСВ, для которого фактически улучшится качество водоснабжения в результате реализации мероприятия (если мероприятие затрагивает несколько поселений или районов, то указывается суммарная численность указанного населения по всем поселениям, и это необходимо отразить в текстовой части рег. программы);

<3> - объем средств федерального бюджета, предусмотренный на реализацию мероприятия;

<4> - соответствует лимитам средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий рег. программы по повышению качества питьевой воды на 2019 - 2024 годы;

<5> - сумма плановых показателей по объектам (должна быть не менее разницы между значением целевого показателя федерального проекта на последний год реализации программы и его базовым значением).